国有土地上房屋征收与补偿工作流程

逐户送达分户评估报告。对评估结果有异议的，可以向评估机构申请复核；对复核结果有异议的，可以向征收评估专家委员会申请鉴定

征收实施单位建立征收补偿档案

房屋征收部门组织验收

被征收人在法定期限内不申请复议或不提起行政诉讼，在补偿决定规定的期限内又不搬迁的，由政府申请人民法院强制执行

签约期限内未达成协议或被征收房屋所有权人不明确的，由政府作出补偿决定

征收实施单位与被征收人签订征收补偿协议

房屋征收有关资料公示

审核征收补偿资金并办理资金到位手续

以政府名义公布征收补偿方案（期限不少于30天）

论证征收补偿方案

房屋征收部门组织征收实施单位拟定征收补偿方案

概算征收补偿费用

未登记建筑的调查认定和处理

最低套型面积标准资格认定

优化安置房源户型设计

房屋征收部门组织社会稳定风险评估

确定房屋拆除单位，制定文明施工措施

审查公房承租人是否符合房改资格条件

房屋征收部门组织选定征收预评估机构，公布选定结果，签订评估委托合同，进行预征收评估并论证评估结果

房屋征收实施单位进行房屋调查登记、分户建档，公布房屋调查登记结果

房屋征收部门与征收实施单位签订征收委托合同

房屋征收部门发布征收冻结通告，书面通知相关部门暂停有关手续的办理

确定房屋征收范围

房屋征收部门初审，初审合格后，房屋征收部门

向同级发改、国土资源、规划部门发征询函

项目实施单位持建设项目的前期规划策划报告、可行性研究报告、安置房源和征收补偿资金落实情况报告，向房屋征收部门提出申请

《济南市国有土地上房屋征收与补偿办法》

第七条规定的确需征收房屋的建设项目